第6章 软件配置管理与版本控制

前五章我们完成了软件工程的规划和设计阶段：从可行性分析（第2章）、需求定义（第3章），到架构设计（第4章）和详细设计（第5章）。现在即将进入编码实现阶段——但在写第一行代码之前，有一件事必须先做好：版本控制。

如果没有版本控制，三个人同时修改 TestManager.cs 会发生什么？如果上线后发现Bug，怎么回退到昨天的稳定版本？如果工厂车间没有网络，代码如何同步？本章将为这些问题提供系统化的解决方案。

学习目标

- 掌握 软件配置管理（SCM）的核心概念（基线、配置项、语义化版本）

- 精通 Git版本控制系统的原理与常用命令

- 学会 工业级Git Flow分支管理策略

- 了解 持续集成/持续部署（CI/CD）在工业软件项目中的应用

- 理解 工业软件发布与升级的特殊要求

6.1 软件配置管理基础

在工业软件开发中，配置管理不仅是代码管理，更是质量保证和可追溯性的基石。回顾第5章的审计追踪需求——"谁在什么时候修改了什么"——版本控制正是在代码层面实现这一需求的工具。

6.1.1 核心概念

配置项（Configuration Item）

SCM管理的对象不仅仅是代码：

| 类别 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | .cs源文件、.csproj工程文件 | 核心管理对象 |
| 文档 | 需求规格说明书、设计文档、验收报告 | 第2-5章的产出物都应纳入版本控制 |
| 环境 | 编译器版本、第三方库、数据库脚本 | 确保构建环境可复现 |
| 工业特有 | PLC固件版本、PID参数默认值、电气原理图 | 区别于通用软件的关键 |

基线（Baseline）

基线是经过正式评审和批准的配置项集合，未经变更控制流程不得修改：

- 功能基线：第3章需求分析结束时建立

- 设计基线：第5章详细设计评审通过后建立

- 产品基线：出厂验收（FAT）通过后建立

语义化版本号（Semantic Versioning）

工业软件版本号 X.Y.Z 必须有严格定义：

| 位 | 含义 | 工业场景示例 |
| --- | --- | --- |
| X (Major) | 架构重大变更，不兼容旧硬件 | 需停产升级 |
| Y (Minor) | 新增功能，兼容现有硬件 | 可在线升级 |
| Z (Patch) | Bug修复，不影响功能逻辑 | 紧急热修复 |

📘 知识拓展：版本号与第3章"需求冻结"的关系

回顾第3章提到的"需求冻结"里程碑——冻结后的任何变更都需要走CR流程。在版本控制中，这对应的就是建立"功能基线"并打上Tag（如v1.0.0-requirements-approved）。此后的任何修改都体现为新的提交记录，便于追溯。

6.2 Git版本控制实践

Git是目前全球最流行的分布式版本控制系统。与集中式的SVN不同，Git的每个开发者本地都有完整的仓库——这也是工业现场首选Git的原因：可以在没有外网的车间内进行完整的版本控制。

6.2.1 项目初始化

最重要的文件：.gitignore

切勿将编译产物或用户配置提交到仓库：

# 编译输出
[Bb]in/
[Oo]bj/

# 用户级配置 (不要提交!)
*.suo
*.user

# 临时文件
*.log
*.tmp

⚠️ 注意：工业项目的.gitignore特殊性

工业项目中，现场配置文件（如串口号、PID参数）通常不应提交到仓库——不同现场的配置不同。应提交一个 config.example.json 作为模板，现场工程师据此创建实际配置文件。

6.2.2 日常操作与"救命"指令

| 场景 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冲突解决 | git pull → 手动编辑冲突 → git add → git commit | 两人同时改了同一文件 |
| 撤销未提交的修改 | git checkout . | ⚠️ 危险：所有修改丢失 |
| 撤销已提交但未推送 | git reset --soft HEAD^ | 保留代码，只撤销提交 |
| 撤销已推送的错误 | git revert <commit_id> | 生成反向提交，严禁用reset --hard |
| 精准搬运某个修复 | git cherry-pick <commit_id> | 只把Bug修复搬到release分支 |

🔍 案例实战：一次真实的冲突解决

小张和小李同时修改了第5章设计的 PIDController.cs 中的 Compute 方法——小张优化了抗积分饱和逻辑，小李修改了输出范围。git pull 后出现冲突标记 <<<< HEAD ... >>>> branch。正确做法是：打开文件，理解双方的修改意图，合并两个人的改动（而不是简单选一个），然后标记解决。

6.2.3 大文件管理

工业项目常有 .dwg（CAD图纸）或 .pdf（说明书）等大文件，应启用 Git LFS（Large File Storage），防止仓库体积膨胀。

6.3 工业级分支管理策略

工业项目的交付流程包含严格的FAT（出厂验收）和SAT（现场验收）环节，分支策略需要与之对应。

6.3.1 分支定义

| 分支 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| master | 现场稳定版本 | 仅允许从release分支合并，Tag示例：v1.0.0-SAT |
| develop | 日常开发 | 所有feature分支汇入此处 |
| release/vX.Y | FAT验收分支 | 从develop切出，只允许修Bug，不加新功能 |
| feature/xxx | 功能开发 | 从develop切出，完成后合并回develop |
| hotfix/xxx | 紧急修复 | 从master切出，修复后同时合并回master和develop |

💡 想一想

回顾第4章的技术选型——我们选择了C#和Modbus RTU。如果未来某个客户要求支持Modbus TCP（第4章排除的方案），应该在哪个分支上开发？是feature分支还是site分支？

6.3.2 离线协同（Air-Gapped Workflow）

许多工厂车间物理隔离，没有网络。Git的 bundle 命令可以解决这个问题：

# 在有网的办公室：打包分支更新
git bundle create update_v1.bundle HEAD master

# 在车间现场：从U盘拉取更新
git pull /e/update_v1.bundle master

📘 知识拓展：为什么工业现场常常没有网络？

在军工、化工、核电等行业，生产网络与办公网络物理隔离是安全合规的强制要求。这正是第1章提到的工业软件"高可靠性与安全性"特征在工程实践中的体现。

6.4 持续集成与持续部署（CI/CD）

哪怕是桌面软件，引入CI/CD也能避免"在我电脑上能跑，在工控机上跑不起来"的尴尬。

6.4.1 自动构建流程

| 步骤 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Restore | dotnet restore | 还原NuGet包 |
| Build | dotnet build | 编译解决方案 |
| Test | dotnet test | 运行单元测试 |
| Publish | dotnet publish -r win-x64 --self-contained | 生成独立部署版本 |

6.4.2 GitHub Actions实战

在项目根目录创建 .github/workflows/dotnet-desktop.yml：

name: Industrial WinForms Build

on:
  push:
    branches: [ "master", "develop" ]
    tags: [ "v*" ]

jobs:
  build:
    runs-on: windows-latest

    steps:
    - uses: actions/checkout@v3
    - uses: actions/setup-dotnet@v3
      with:
        dotnet-version: 6.0.x

    - name: Restore
      run: dotnet restore
    - name: Test
      run: dotnet test --no-restore
    - name: Publish
      run: dotnet publish -c Release -r win-x64 --self-contained true -o ./publish
    - name: Upload Artifact
      uses: actions/upload-artifact@v3
      with:
        name: ISO11820-System-v${{ github.run_number }}
        path: ./publish

6.5 工业软件发布策略

工业软件的升级比互联网软件更谨慎——错误的升级可能导致停产。

⚠️ 注意：切忌全厂一键升级！

工业软件发布应遵循灰度发布策略：

- Alpha阶段：仅升级实验室的一台机器，验证基本功能

- Beta阶段：升级现场一条非关键产线，运行24小时

- GA阶段：确认无问题后，全厂推广

这与第2章风险评估中提到的"减轻策略"一脉相承——通过小范围试点降低风险影响。

本章小结

本章为即将开始的编码实现阶段搭建了版本控制基础设施，确保团队协作有序、代码变更可追溯。

关键知识点：

- 配置管理不仅管代码，还管文档、环境和工业特有配置项

- 基线与版本号是工业软件质量保证的基石

- Git分支策略需与工业交付流程（FAT/SAT）对应

- 离线协同（Git Bundle）解决了封闭车间的代码同步难题

- CI/CD自动化构建确保交付质量一致性

与前后章节的关系：

- 第2-5章完成了规划和设计 → 本章搭建编码基础设施

- 本章建立的版本控制体系 → 第7-12章编码实现阶段将持续使用

思考与练习

- 回顾第3章的"需求冻结"和第5章的"审计追踪"，思考版本控制如何在代码层面支撑这两个需求？

- 为什么工业软件的release分支只允许修Bug而不允许加新功能？如果违反这一规则会有什么后果？

- 在离线环境中，如果两个工程师各自在离线状态下修改了同一个文件，使用Git Bundle同步时会发生什么？如何解决？

- 对比第2章的"风险应对策略"，灰度发布属于哪种策略（规避、转移、减轻、接受）？为什么？

本章作业

作业：工业级版本管理实战

要求：

- 在GitHub/Gitee建仓，提交初始代码（包含第5章设计的核心类框架），配置.gitignore

- 创建feature分支，实现一个简单功能后合并回develop，体验完整的分支工作流

- 使用git bundle命令，模拟在无网环境下将代码从一台电脑"打包拷贝"到另一台并合并

- 配置GitHub Actions，实现"打Tag自动构建Self-Contained发布包"

提交格式：PDF报告 + Git提交日志截图 + CI构建成功截图，文件命名为"第6章作业版本控制小组X_组长姓名"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 仓库初始化 | 20分 | .gitignore正确，无bin/obj提交，初始代码完整 |
| 分支工作流 | 25分 | feature/develop分支使用规范，提交信息清晰 |
| 离线协同 | 25分 | Git Bundle操作正确，演示完整的打包-传输-合并流程 |
| CI/CD配置 | 30分 | Actions配置正确，能自动构建Self-Contained产物 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- .gitignore应参考6.2.1节的模板

- 提交信息应采用规范格式：feat: 新增XXX功能 / fix: 修复XXX问题

- Self-Contained发布包应能在没有安装.NET的机器上直接运行

- 可参考第5章的核心类设计作为初始提交的代码内容